关于2023年度兴国县财政预算执行和其他

财政收支审计查出问题整改情况的报告

--2025年5月26日在兴国县第十九届人大常委会第二十七次会议上

县审计局 局长  曾高良

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将关于2023年度兴国县财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告如下，请予审议。

为加强审计整改力度，确保工作报告指出的各项问题整改落到实处。根据县委、县政府决策部署，县审计局向各整改相关单位印发整改通知和问题清单，由其全面落实审计整改责任。各有关单位积极配合，全力推动整改工作取得扎实成效。报告指出的152个问题有146个已整改，6个正在整改，整改率96.05%。

一、县本级财政预算执行审计查出问题的整改情况

县财政及各部门通过加快资金拨付进度、加强专项资金管理、细化预算、调整相关账务等方式进行了整改，涉及的31个问题已全部整改。

1.关于部分专项资金未及时拨付至使用单位的问题。县财政已将资金拨付至相关单位。

2.关于应收回未收回财政存量资金的问题。县财政已将资金缴入国库统筹使用。

3.关于硬化预算刚性约束不到位，预算指标对预算支出的追踪和控制不够的问题。各部门单位一是加强了预算编制管理，细化了相关指标的预算；二是调整了账务处理，加强了经费支出核算；三是将挪用资金调剂回原渠道，并加强了专项资金的管理。

4.关于加强行政事业性国有资产管理不到位，大额资产未及时入账的问题。林业局及龙口中心小学已调整账务，将涉及的大额资产纳入固定资产核算。

5.关于财政供养人员参与经商办企业的问题。已按规定移送至相关部门处理。

二、部门预算执行审计查出问题的整改情况

县教体局、市监局等7个部门及其所属单位对审计反映的问题进行了整改。涉及的24个问题已整改23个，1个正在整改中。

1.关于预算执行管理不到位，各预算指标之间相互串用的问题。县市监局建立健全了支出内部管理制度，做好经费测算，严格按预算支出。

2.关于部分专项资金管理使用不规范的问题。

县教体局截留的课后延时服务费部分已拨付或采购物资分配至各学校，还有81.57万元正在整改中；挪用的师资培训费已上缴县财政；县疾控中心对相关支出作出了调整，并进行了自查自纠。各单位今后将严格执行各类专项资金管理办法，加强支出管理。

3.关于落实“过紧日子”要求不到位，“三公”经费管理不规范的问题。

对“三公”经费不降反增的问题，县经开区、市监局、疾控中心严格预算控制，积极压减“三公”经费支出。对无公函接待、一函多餐等问题，完善修订了公务接待管理办法，加强了公务接待管理。

4.关于部分单位资金管理混乱的问题。

对大额资金转入职工个人账户的问题，县疾控中心及市监局加强了支付结算管理，杜绝大额费用转入职工个人账户。对大额现金支出的问题，县教体局制定了管理办法，明确了现金支出的范围和限额。

5.关于乱发津补贴现象仍然存在的问题。

涉及的6个单位已追回违规发放的津补贴，修订了差旅费、考务费、绩效考核方案等制度。今后将加强管理，杜绝超标准、无依据发放行为的再次产生。

三、其他财政收支审计查出问题的整改情况

（一）高标准农田建设项目专项审计查出问题的整改情况。

县高标办通过完善制度，加强管理的方式进行了整改。审计反映的9个问题已全部整改。

对项目未按期完工、完工后未及时办理竣工验收的问题，项目已全面完工，通过了市级验收和省级抽查，正在进行财政结算审核。对规划设计不科学，选址不合理的问题，将严格落实“三进三出”制度的深度和广度要求，严格划定项目实施范围，合理设计建设内容，同时，制定严格的高标准农田项目管理制度，对不实地勘测、纸上作业、敷衍了事的设计公司采取处罚措施。对工程施工监管不到位的问题，对不合格沟渠进行了拆除重建，同时制定了高标准农田建设项目管理办法，对监理人员履职不到位等行为将进行处罚。对后期管理不到位的问题，管护资金将按时间节点拨付到乡镇；组织乡镇利用管护经费对损毁的设施及时进行了修复；撂荒和“非农化、非粮化”的，已结合全县耕地撂荒整治工作进行了全面的整改。

（二）国有企业运营管理审计查出问题的整改情况。

县城控集团、县医药总公司、县汽车站三家国企对反映的问题进行了整改，加强了国有资产管理，健全了内部控制。涉及的14个问题已全部整改。

1.关于资产管理不到位的问题。县医药总公司对闲置的资产进行了公开招租或拍卖处理，被占用的店面按出租收取了租金，并在后续的经营管理协议中进行了明确。

2.关于内控制度不健全的问题。对决策机制不完善的问题。县城控集团及医药总公司加强了监管，将严格按规定执行决策及请示汇报制度。对资金运营管理的问题。县城控集团加强了资金调度，规范了债务资金用途，闲置的专项资金已进行清理并上缴县财政。对财务核算不规范，会计信息不准确问题，县医药总公司及县汽车站及时清理并调整了相关账务，如实反映债权债务。

3.关于津补贴方面的问题。3家企业已追回违规发放的津补贴，今后将严格执行津贴补贴发放规定。

（三）学校财务收支审计查出问题的整改情况。

兴国中学、平川中学、三中、四中几所学校对审计反映的问题进行了整改，加强了收费管理，落实了食堂、超市“零租赁”政策使学校师生受惠。涉及的17个问题已全部整改。

1.关于违规收费，间接加重学生负担的问题。

对目录外征订教辅材料的问题，各学校已经进行了清理清查。对向第三方收取捐赠、赞助问题，学校停止了相关行为，加强了管理，不再变相摊派。对未向学生提供免费直饮水问题，第三方饮水设备折价由学校收购，向学生提供免费直饮水。

2.关于学校超市、食堂“零租赁”让利于学生政策落实不到位的问题。

各学校已不再收取租赁费及管理费，减免的费用本着让利给学生的原则，对校园超市的所有商品价格进行了核实，在不高于外界商店价格的基础上降价或打折销售，落实了“零租赁”让利于学生的政策。

3.关于学校财务管理的问题。

对未及时上缴资产收入问题，资产经营收入42.12万元已上缴县财政；对未按规定上缴残保金问题，学校已与县残联对接核算并按规定上缴；对未按合同约定收取风险保证金问题，已按规定补收。

4.关于学校津贴补贴发放问题。

学校已追回违规发放的津补贴，今后将严格执行津贴补贴发放规定。

（四）征地拆迁专项资金审计查出问题整改情况。

县自然资源局及各乡镇对审计反映进行了整改，涉及的12个问题已整改11个，1个正在整改中，提醒谈话1人，通报批评2人，建章立制加强了征地拆迁工作的管理。

关于资金管理不规范问题，对征迁款未及时支付问题，项目正在分阶段实施，正在分阶段整改中；对挪用补偿资金问题，将加强监管，严禁挪用；对占用村级工作经费问题，已发函督促各乡镇规范使用工作经费。关于执行补偿标准不严，多计补偿款问题，一是发文明确了补偿标准，堵塞漏洞，二是做好拆除前调查取证，强化部门联动。关于保障失地农民合法权益不到位问题，加大了与人社、农业农村局及乡镇的沟通协调，已办理了55户172人的失地农民证书，保障了失地农民的合法权益。关于征迁档案资料收集不严谨，验收资料不全的问题，一是对相关工作人员进行了批评教育，二是在今后的工作中加强对征迁资料的档案管理。

（五）疫情防控物资及资金管理使用专项审计查出问题的整改情况。

县疫情防控指挥部办公室对审计反映问题进行了整改，加强了疫情防控形成资产的管理，涉及的10个问题已全部整改，上缴财政资金373.4万元。

1.关于资金管理使用方面的问题。对未收回的储备金115万元已收回上缴县财政；对改变用途的资金已经报财政批准，对多计的费用已经进行了清理；对结余的物资储备资金258.4万元已上缴县财政。

2.关于物资管理方面的问题。一是对资产物资信息进行了清查核实，建立了资产台账，确保账实相符；二是移送的物资进行了清理统计，形成了移交单；遗失被盗物资已报公安部门处理，以旧替新的物资大部分已归还，被占用资产已收回。

（六）自然资源资产审计查出问题的整改情况。

良村镇及龙口镇党委、政府对自然资源资产审计反映问题进行了整改。因部分问题需分阶段整改或持续整改，涉及的35个问题已整改31个，还有4个正在整改中。

1.关于贯彻执行党中央和各级党政生态文明建设方针政策和决策部署方面的问题。对落实“河长制”日常巡查制度履职不到位的问题，已清理了河道堆放的砂石和设备及板材，并将加强对河道的管理、保护和治理；对土壤污染防治不到位的问题，良村镇政府已根据要求制定实施方案；对“良田粮用”政策落实不到位的问题，种植烟叶的农田已耕种晚稻，抛荒的农田已督促开垦。

2.关于实现自然资源资产管理和生态环境保护目标任务方面的问题。对未完成营造林任务的问题，已积极完成并通过了验收；对地质灾害隐患点防范措施不到位的问题，已将该地质灾害点纳入了地质灾害治理整改重点项目工程。

3.关于遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规方面的问题。对重大工程建设项目用地存在未批先用的问题，县自然资源局已对该问题进行处理处罚；对农户建房审批未落实耕地占补平衡指标的问题，今后对占用耕地建设的按规定报自然资源局审批。

4.关于履行自然资源资产管理和生态环境保护监督责任方面的问题。对森林火灾防控不到位问题，已加强巡查力度，确保减少山火灾害的发生；对土地使用监管不到位的问题，部分违建已拆除，土地进行了复耕复绿，良村镇有2块违规用地正在整改中；对无证开采、无证取水的问题，进行了处理处罚；对污染防治监管不到位，污水直排等问题，大部分污染企业进行了粪污资源化利用项目，已得到整改，其中龙口镇污水处理设施因处理量不够，目前正在争取资金扩大容量，正在整改中。对违法行为未及时督促整改到位的问题，两个乡镇已加大了整改督促力度，大部分问题已得到整改，其中龙口镇养殖污染问题正在整改中。

5.关于组织自然资源资产和生态环境保护资金征管用和项目建设运行方面的问题。向农户收取土地复垦费用已要求退回；污水设施配套建设项目已全部完工。

四、审计整改工作的后续安排

下一步，县审计局将继续加强跟踪检查。一是对未整改到位的问题，要求相关单位继续抓好落实整改，制定后续整改计划，确保整改落到实处。二是适时组织整改“回头看”，巩固整改成效。

2025年5月26日